**ANEXO PRESUPUESTO**

Analisis de requerimientos:

El objetivo de este proyecto es confeccionar una pagina web para la marca BE.PAZ que sea amigable para el usuario y refleje la identidad de marca. El resultado se alcanzara a traves de un sitio estatico de 5 secciones configurado en HTML y CSS.

El proyecto se desarrollara a traves del uso de HTML, CSS, Bootstrap, sirviendose tambien de bancos de fuentes e imagenes.

Los entregables seran:

* Wireframe de todos las paginas del sitio
* Esqueleto del sitio sin estilo, a fin de corroborar sus componentes y ubicacion delosmismos
* Sitio con estilo, respetando fuentes y paleta de colores elegida por el cliente.
* Sitio con estilo y animaciones, a fin de lograr una estetica mas atractiva y novedosa.

Observaciones:

El sitio web será entregado en un plazo de 10 días hábiles a partir del primer pago del 50% del total.

El resto del pago se realizará una vez terminado y aprobado por usted.

Dentro del valor total se incluye una garantía de 3 días hábiles sobre el diseño y desarrollo.

\* El certificado de seguridad (SSL) y el dominio .com, solo estan incluidos para una página web.

Forma de pago: transferencia bancaria.

Servicio detallados:

[1] Diseño de sitio

> Diseño de las páginas ( INICIO, QUIENES SOMOS, PRODUCTOS, NOVEDADES, CONTACTANOS) en versión Mobile y Desktop.

[2] Desarrollo del sitio

> Creación y desarrollo de las páginas diseñadas previamente. ( HTML, CSS, BOOTSTRAP)

> Implementación de formulario en la página de Contacto.

[3] SEO Basic

> Inclusion de keywords y descripcion en cada pagina

> Enviar Sitemap a Google.

Cronograma de entregas:

[1] Fase de diseño

> Acordaremos fuentes, colores y entregas de contenido.

[2] Fase estructural

> Se entregará un prototipado del proyecto y arquitectura del sitio.

[3] Fase de construcción

> Se cargará parte del contenido y el producto será validado por usted.

[4] Fase de pruebas

> Podrá probar el producto y realizar las respectivas recomendaciones.

[5] Fase de entrega y puesta en producción

> El sitio será subido y configurado en el hosting. Se realiza entrega del producto.

Servicio de mantenimiento ( adicional )

> Mantenimiento del hosting.

> Actualización de plugins.

> Actualización de contenido.

> Cambios de diseño.

> Nuevas páginas o funcionalidades.

Saludo a usted, atentamente.Paz Adanez.